KÖVITE-PLUSZ

Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

Gyula, Nagyváradi út 54.  5701 Gyula, Pf.: 42.

E-mail: kovite@kovite.hu Tel/Fax.: 66/463-138, 66/561-581            MSZ EN ISO 9001

Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 04-09-006190         Tanúsítvány száma: 426010529

Tervszám: 185/2011.

CSORVÁS VÁROS

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE

2021. szeptember 23-án aktualizált változat

G Y U L A

- 2011. –

KÖVITE-PLUSZ

Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

Gyula, Nagyváradi út 54.  5701 Gyula, Pf.: 42.

E-mail: kovite@kovite.hu Tel/Fax.: 66/463-138, 66/561-581            MSZ EN ISO 9001

Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 04-09-006190         Tanúsítvány száma: 426010529

Tervszám: 185/2011.

ALÁÍRÓLAP

CSORVÁS VÁROS

Vízkárelhárítási tervéhez

Dr. Puskás János	ügyvezető

Endrész László	vezető tervező

VZT/04-185-96

Kőváriné Szabó Erzsébet	tervező

VZT/04-176-96

Gyula, 2011. július hó

KÖVITE-PLUSZ

Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

Gyula, Nagyváradi út 54.  5701 Gyula, Pf.: 42.

E-mail: kovite@kovite.hu Tel/Fax.: 66/463-138, 66/561-581            MSZ EN ISO 9001

Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 04-09-006190         Tanúsítvány száma: 426010529

Tervszám: 185/2011.

TARTALOMJEGYZÉK

CSORVÁS VÁROS

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVÉHEZ

G Y U L A

- 2011. –

KÖVITE-PLUSZ

Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

Gyula, Nagyváradi út 54.  5701 Gyula, Pf.: 42.

E-mail: kovite@kovite.hu Tel/Fax.: 66/463-138, 66/561-581            MSZ EN ISO 9001

Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 04-09-006190         Tanúsítvány száma: 426010529

Tervszám: 185/2011.

TARTALOMJEGYZÉK

CSORVÁS VÁROS

Vízkárelhárítási tervéhez

- Iratjegyzék

- Címlap

- Aláírólap

- Tartalomjegyzék

- Rendelkező nyilatkozat

- Rendeletek, VIZIG-ek és a Vízgazdálkodási Társulatok név-és címjegyzéke

Műszaki leírás

I/1 	Előzmények, adatszolgáltatás

I/1. 1.	Előzmények

I/1.2. 	Adatszolgáltatás

I/2. 	Település leírása

I/2.1. 	Földrajzi helyzet

I/2. 2. 	Domborzat

I/2.3. 	Vízrajzi viszonyok

I/2.4. 	Talaj és talajvízviszonyok

I/2.5. 	Meteorológiai jellemzők

I/2.6.	A területen lévő csapadékmérő állomások és talajvízszint észlelő kutak

I/2.7. 	Szivattyúállások, hordozható szivattyúk

I/2.8.	Meliorált területek

I/3.	Különösen veszélyeztetett területek

I/4.	Korábbi védekezések eseményei, tapasztalatai

I/5.	Védelmi létesítmények ismertetése

I/5.1.	Befogadók jellemző adatai

I/5.2.	Öblözetek jellemző adatai

I/5.3.	Főgyűjtő-és gyűjtőcsatornák

I/6.	Belvízvédekezés

I/6.1.	Felkészülés a belvízvédekezésre

I/6.2.	Védekezés

I/6.2.1.	Védekezési készültségi fokozatok

I/6.2.2.	Védekezés irányítás rendje

I/6.2.3.	Védekezés személyi és technikai feltételei

I/6.2.4.	Anyagnyerő helyek

I/6.2.5.	A védelembe bevont szervezetek

I/6.3.	Mentési útvonalak, igénybevehető elhelyezési létesítmények

I/7.	A védekezés megszűnését követő intézkedések

I/8.	Vízi létesítmények felülvizsgálati rendje

I/9.	Védelmi terv mellékletei

I/9.1.	Veszélyeztetett területek mentesítése

I/9.2.	Vízkormányzási feladatok

I/9.3.	Vízmércék

I/9.4.	Tározás

I/9.5.	Szivattyúzási feladatok

I/9.6.	Védelmi szervezeti beosztás

I/9.7. 	Közerők mozgósítási terve

I/9.8.	Közerők kiállítási terve

I/9.9.	Kiürítési és mentési terv

I/9.10.	Helyi vízkárelhárításnál felhasználható anyagok

I/9.11.	Kimutatás (a védekezésbe bevonható szervekről)

I/9.12.	Belvízveszély esetén a riasztás rendszere

I/9.13.	Hírközlés megszervezése

I/9.14.	VIZIG-ektől kért segítség

I/9.15.	Fogalom meghatározások

I/9.16.	Védelmi napló vezetésének általános szabályai

I/9. 17.	Védelmi napló mintaokmány

I/9. 18	Összefoglaló jelentés

- Rajzjegyzék

M-1	Áttekintő helyszínrajz	M = 1: 50.000

M-2	Részletes helyszínrajz	M = 1:   4.000

M-3	Átnézetes helyszínrajz	M = 1: 20.000

Hossz-szelvények (tervezettek)	M = 1:100; M = 1:1.000

H-1		1. sz. főgyűjtő

H-2		2-0-0. jelű csatorna

H-3.		3-0-0 jelű csatorna

H-4.		4-0-0. jelű csatorna

H-5.		5-0-0 jelű csatorna

H-6.		6-0-0. jelű csatorna

H-7.		7-0-0. jelű csatorna

H-8.		8-0-0. jelű csatorna

H-9.		9-0-0. jelű csatorna

Dögös-Kákafoki főcsatorna

KÖVITE-PLUSZ

Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

Gyula, Nagyváradi út 54.  5701 Gyula, Pf.: 42.

E-mail: kovite@kovite.hu Tel/Fax.: 66/463-138, 66/561-581            MSZ EN ISO 9001

Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 04-09-006190         Tanúsítvány száma: 426010529

Tervszám: 185/2011.

RENDELETEK

A KÖVIZIG ÉS A VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT

NÉV-ÉS CÍMJEGYZÉKE

CSORVÁS VÁROS

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVÉHEZ

G Y U L A

- 2011. –

Érvényben lévő jogszabályok jegyzéke

- 2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól (feladat, hatáskör).

- 1991. évi XXXIII. törvény

Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról

- 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról.

- 232/1996. (XII. 26.) Kormány rendelete

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól.

- 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelete

az árvíz.- és a belvízvédekezésről.

- 2011. évi CXXVIII. törvény katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

- 7/2012. (II. 10.) BM utasítás a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról.

- 6/1989. (V. 13.) KVM rendelet a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról.

- 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról.

Vízügyi Igazgatóságok nevei és címei

Neve:	Körös vidéki Vízügyi Igazgatóság

Címe:	5700 Gyula, Városház u. 26.

Tel.: 	66/526-400

Neve:	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Címe:	6720 Szeged, Stefánia u. 4.

Tel.: 	62/599-599

Vízgazdálkodási Társulatok nevei és címei

Neve:	Dél-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulat

Címe:	5900 Orosháza, Luther u. 29.

Tel.:	68/411-544

Neve:	Körösi Vízgazdálkodási Társulat

Címe:	5700 Gyula, Munkácsy M. u. 19.

Tel.:	66/463-322

KÖVITE-PLUSZ

Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

Gyula, Nagyváradi út 54.  5701 Gyula, Pf.: 42.

E-mail: kovite@kovite.hu Tel/Fax.: 66/463-138, 66/561-581            MSZ EN ISO 9001

Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 04-09-006190         Tanúsítvány száma: 426010529

Tervszám: 185/2011.

MŰSZAKI LEÍRÁS

CSORVÁS VÁROS

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVÉHEZ

G Y U L A

- 2011. –

MŰSZAKI LEÍRÁS

Csorvás Város

vízkárelhárítási tervéhez

Megrendelő:

Csorvás Város Polgármesteri Hivatala

* 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

(  06 66/258-022

Tervező:

KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

*5701 Gyula, Nagyváradi út 54.

(/Fax: 66/463-138

66/561-581

I/1. Előzmények, adatszolgáltatás:

I/1.1. Előzmények

A vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. törvény, a vizek kártételei elleni védekezés szabályozásáról szóló 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet az árvíz és a belvízvédekezésről szabályozza a vízügyi igazgatóságok, a vízgazdálkodási társulatok és önkormányzatok a védekezésre kötelezettek- vízkárelhárítási feladatait.

A jogszabályoknak való megfelelés keretében - a vízügyi igazgatóság szakmai irányítása mellett - a helyi önkormányzat feladata a települési vízkárelhárítási (belvízvédekezési) tevékenység.

Jelen vízkárelhárítási terv a fent említett jogszabályoknak való megfelelést szolgálja.

I/1.2. Adatszolgáltatás

Az Önkormányzat az alábbi adatokat szolgáltatta:

- lakosság száma

- ingatlanok száma

- belterület nagysága

- talajmechanika

A tervező által szolgáltatott adatok:

- helyszínrajz (M = 1:5000)

- helyszíni bejárás során tapasztalt adatok

- magassági felmérések

- hossz-szelvények

I/2. Település leírása

I/2.1. Földrajzi helyzet

Csorvás város Békés megye középső részén fekszik.

Megközelítése a 47. sz. főközlekedési úton lehetséges.

Lakosság száma:	4830 fő.

Ingatlanok száma	2400 db

Belterület nagysága	445 ha.

I/2.2. Domborzat

A város sík vidéken, az Alföld keleti peremén fekszik, amely adottságok szempontjából jelentősebb szintkülönbségek csak nagy távolságban jelentkezhetnek. A területet természetes érvonulatok szabdalják. A település magasságilag 89,45-93,00 mBf közötti szintekkel jellemezhető.

Legmagasabb részei a délen, dél-keleten található Petőfi, Arany, Kisfaludy utcák középső területei, a Hóvirág, Október 6. utcák teljes hosszban, valamint a Móricz, Március 15., Munkácsy utcák végei.

Mély fekvésű terület érintőlegesen a Liszt, Bajcsy, Batthyány, István király, Széchenyi, Rákóczi, Hunyadi, Gremsperger, Bocskai, Thököly, Munkácsy, Március 15., utcák, valamint a Hóvirág, Móricz, Október 6., Március 15. utcák által határolt terület.

I/2.3. Vízrajzi viszonyok

A település a Nagyalföld területének Dél-Tiszántúli tájegységéhez, a Körös-Maros köze középtájba, ezen belül a Békési sík megnevezésű tájegységbe tartozik. A város belterülete a 75. sz. Dögös-Kákafoki belvízrendszer 75/b jelű Dögös-Kákafoki alsó belvízövezet területén a 12.10. sz. Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakasz területén helyezkedik el, külterülete a KÖVIZIG és az ATIVIZIG területére esik.

I/2.4. Talaj- és talajvízviszonyok

A területen a csernozjom és a szolonyeces talajtípus a jellemző. A humuszos réteg vastagsága 50-100 cm között változik. Feltalaja morzsás szerkezetű vályog, illetve agyagos vályog. Az alatta lévő réteg szerkezet nélküli iszapos agyagos lösz. A feltalaj kémhatása általában semleges körüli. A mélyben szolonyeces szelvényben a szint erősen lúgos. Szolonyeces, vagy sós talajréteg megjelenésének mélysége 70-130 cm között változik.

A talaj vízgazdálkodása nagymértékben függ a humuszos mennyiségtől. Talajvíz mélységbeli elhelyezkedése 100-300 cm között változik. A felszínhez közel elhelyezkedő talajvíz hatására a talaj szerkezete, pórusrendszere és vízvezető képessége leromlik. A talajvíz kémiai összetétele szerint erősen szikesítő hatású. A víz fölfelé áramlás esetén só forrásként szerepel, ezért öntözésre a talajvíz nem alkalmas.

I/2.5. Meteorológiai jellemzők

A terület éghajlata kontinentális jellegű.

Az évi középhőmérséklet ezen a területen 10,5 °C. A tavaszi és őszi középhőmérséklet 17,5 °C. Napfényes órák száma átlagban 1984 óra. A csapadék évi összege 586 mm, szélsőséges eloszlású. Az uralkodó szélirány észak-dél irányú. Az átlagos szélsebesség a város területén 3 m/s.

Az adatok sok éves átlagértékek, ezektől jelentős eltérések lehetnek, mennyiségi és időbeli eloszlásban egyaránt.

I/2.6.	A területen lévő csapadékmérő állomások és talajvízszint észlelő kutak

Csorvás a Polgármesteri Hivatal (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) udvarán található a KÖVIZIG 229051. sz. csapadékmérő állomása, melyen az adatokat egy fizetett észlelő gyűjti.

A mérőállomás koordinátái:

EOVx= 144800

EOVy= 786500

Szintén a Polgármesteri Hivatal udvarán található a KÖVIZIG 422 kútszámú T02808.sz. talajvízszint észlelő kútja, melyen az adatokat szintén egy fizetett észlelő gyűjti.

A mérőállomás koordinátái:

EOVx= 144770

EOVy= 786530

Peremmagassága: 91,51 mBf.

Terepszint: 91,35 mBf.

Valamint a Csizmadia tanyánál (a Kondorosi úton) található a KÖVIZIG 424 kútszámú T02810.sz. talajvízszint észlelő kútja, mely távjelzős készülék.

Koordinátái:

EOVx= 149426,34

EOVy= 787766,70

Peremmagassága: 89,72 mBf.

Terepszint: 88,57 mBf.

A külterület 098/3 hrsz-ú működéssel felhagyott hulladéktelepen és a 0140/55 hrsz-ú szennyvíztelepen 2-2 db talajvízminőség figyelőkút található, melyek alkalmasak a talajvízszint meghatározására is.

I/2.7. 	Szivattyúállások, hordozható szivattyúk

Telepített, állandó szivattyúállás nincs Csorvás területén, azonban a Csorvási Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendelkezik egy db Zongsein típusú szivattyúval, melyet szükség esetén a veszélyeztetett területen tudnak működtetni. Belvízvédekezés esetén a kölcsön kapott hordozható szivattyúk üzemeltetéséhez megfelelő számú és képzettségű kezelőszemélyzet kiállításáról és a szivattyúk üzemanyag ellátás módjáról a Csorvás város Önkormányzata gondoskodik.

I/2.8.	Meliorált területek

Meliorált terület a település külterületén nem található.

I/3. Különösen veszélyeztetett területek

I. sz. veszélyeztetett terület:

A város É-i részén található, amely 7,2 ha-t foglal magába. A Liszt F. és Bajcsy Zs. utcákat érinti. A veszélyeztetett területen 14 db ingatlan igényli a fokozott védelmet. Intézmény és ipari létesítmény a jelenlegi állapotban nem található.

II. sz. veszélyeztetett terület:

A város ÉK-i részén fekszik, 4,1 ha-t foglal magába. A Batthyány, Széchenyi István király utacákat érinti. A veszélyeztetett területen 19 db ingatlan igényli a fokozott védelmet. Intézmény és ipari létesítmény a területen nem található.

III. sz. veszélyeztetett terület:

A város Ny-i részén fekszik, 11,7 ha-on. A Széchenyi, Rákóczi, Hunyadi, Gremsperger utcák végeinél húzódik. A területen 59 db telek található, ezen belül 40 db lakóház igényli a védelmet. Intézmény és ipari létesítmény a területen nem található.

IV. sz. veszélyeztetett terület:

A város K-i részén fekszik, 10,4 ha-t foglal magába. A Bocskai, Bercsényi, Munkácsy, Március 15. utcákat érinti. A veszélyeztetett területen 40 db telek található, ezen belül 27 db lakóház igényli a védelmet. Intézmény és ipari létesítmény a területen nem található.

V. sz. veszélyeztetett terület:

A város DK-i részén fekszik 0,96 ha-on, a Hóvirág, Móricz, Október 6., Március 15. utcák által határolt terület. 18 db ingatlan igényli a védelmet. Intézmény és ipari létesítmény a területen nem található.

VI. sz. veszélyeztetett terület:

A város középső részén a Bajcsy-Zsilinszky u. és a Hunyadi János utca kereszteződésében található lokális mélypont, ahol nagycsapadék esetén a víz összegyűlhet, s időszakosan elöntés lehetséges. Néhány ingatlan igényel védelmet, intézmény, vagy ipari létesítmény a területen nem található.

VII. veszélyeztetett terület:

A 2011. év eleji csapadéktevékenység alkalmával a Jókai út néhány ingatlana került elöntés alá, kitelepítés is szükségessé vált, az utcában a csapadékvíz elvezetés kiépítése folyamatban van. Intézmény, ipari létesítmény nem veszélyeztetett.

I/4. Korábbi védekezések eseményei, tapasztatai

A város területéről az évek során szikkasztó jellegű árkok vezették el a csapadékot. A település egyes utcáiban az árokhálózat nincs kiépítve. A meglévő csatornák feliszapolódtak, illetve az átereszek az évek során megrongálódtak. Egyes területeken építkezések miatt megszüntették az árokhálózatot. 2010-ben közmunkaprogram keretében a szilárd burkolattal ellátott utak mentén szikkasztó rendszerű árokhálózat készült.

1999. december 21.-2000. március 21-éig I. fokú belvízvédelmi készültség, valamint 2010. november 30-tól 2011. február 11-ig II fokú, 2011. február 11-től április 27-éig I. fokú belvízvédelmi készültség volt elrendelve. A 2010., 2011. évi belvíz elleni védekezés során az elöntéssel fenyegetett terület és a befogadó Dögös-Kákafoki főcsatorna között elkészült 1900 fm gravitációs rendszerű belvízelvezető árok.

A védekezési tapasztalatok mellékletként csatolva vannak a tervhez.

I/5. Védelmi létesítmények ismertetése

I/5.1. Befogadók jellemző adatai:

A város belterületéről a csapadékvizet jelenlegi állapotban nem lehet elvezetni, mert a területen az árokhálózat nincs kiépítve. A település szikkasztó jellegű árok hálózattal rendelkezik, átereszek nélkül.

A város külterületén a Dögös-Kákafoki főcsatorna és a Hajdúér-Ottlakai csatorna húzódik, amely csatornák a belterületről a kiépítés után majd el tudják vezetni a csapadékvíz mennyiséget.

A csatolt M-2 jelű Részletes helyszínrajz mind tervezett állapotot tartalmaz.

Az Önkormányzat 13.674-11/06. ikt. számon érvényes létesítési engedéllyel rendelkezik az 1. 2. 3. és 6. sz. öblözetek és a 2. sz. záportározó kiépítésére.

A tervezett 1. sz. főgyűjtő csatornát a Dögös-Kákafoki főcsatorna fogadja 42+925 km szlv-nél. A Dögös-Kákafoki főcsatorna a Magyar Állam tulajdona, a KÖVIZIG kezelésében és üzemeltetésében van.

A befogadó adatai az érintett szelvényben:

Fenékszint	86,65 mBf

Mértékadó vízszint	87,90 mBf

Fenékszélesség	2,0 m

Rézsű hajlás	1:2

Vízhozam:	3,73 m3/s

A belterületről a tervezett 2. sz. főgyűjtő csatorna a Hajdúér-Ottlakai csatornába csatlakozik 6+910 km szelvénynél. A Hajdúér-Ottlakai csatorna az ATIVIZIG területére esik.

A befogadó adatai az érintett szelvényben:

Fenékszint	87,90 mBf

Mértékadó vízszint	88,90 mBf

Fenékszélesség	1,5 m

Rézsű hajlás	1:1,5

Vízhozam:	0,98 m3/s

Belterületen lévő tervezett befogadók az 1. sz. és a 2. sz. záportározó. Az 1. sz. záportározó a 114/1 hrsz-ú területen található. A terület alaktalan, nehezen meghatározható ~ 0,98 ha-on fekszik. Átlagos terepszintje 90,20 mBf, fenékszintje 87,50 mBf. A záportározó 2,0 m-es vízlap figyelembevételével 19600 m3 vizet tud tárolni. Az 1. sz. záportározóba érkező csapadékvíz vízgyűjtő területének nagysága: 202,634 ha.

A 2. sz. záportározó az 5. hrsz-ú területen helyezkedik el. A terület alaktalan, nehezen meghatározható ~0,62 ha-on fekszik. Tározási lehetőség a 2,0 m-es vízalap figyelembevételével: 12410 m3. Átlagos terepszintje 91,20 mBf, átlagos fenékszintje: 88,60 mBf. A 2. sz. záportározóba érkező csapadékvíz vízgyűjtő területeinek nagysága: 128,151 ha.

I/5.2. Öblözetek jellemző adatai

Az 1 sz. öblözet 37,36 ha-t foglal magában. A terület a Város Északi részén fekszik. Meglévő – figyelembe vett csatorna, árokhossz: 2.956 m

Terület befogadói: 1 sz. főgyűjtő

Érvényes létesítési engedély van a kiépítésére.

A 2 sz. öblözet 51,1 ha-t foglal magában. A terület a Város Északi részén fekszik. Meglévő – figyelembe vett csatorna, árokhossz: 5.980 m

Terület befogadói: 1 sz. záportározó

Érvényes létesítési engedély van a kiépítésére.

A 3 sz. öblözet 12,63 ha-t foglal magában. A terület a Város Észak-nyugati részén fekszik.

Meglévő – figyelembe vett csatorna, árokhossz: 1.943 m

Terület befogadója: 2 sz. záportározó

Érvényes létesítési engedély van a kiépítésére.

A 4 sz. öblözet 30,79 ha-t foglal magában. A terület a Város Nyugati részén fekszik.

Meglévő – figyelembe vett csatorna, árokhossz: 3.260 m

Terület befogadója: A 4 sz. átemelőn, nyomóvezetéken keresztül a 2 sz. záportározó

Az 5 sz. öblözet 55,09 ha-t foglal magában. A terület a Város Keleti részén fekszik.

Meglévő – figyelembe vett csatorna, árokhossz: 11.445 m

Terület befogadója: Az 5 sz. átemelőn, nyomóvezetéken keresztül az 1 sz. öblözet Áchim utcai 1-3-0 jelű gravitációs csatornája.

A 6 sz. öblözet 51,19 ha-t foglal magában. A terület a Város középső részén fekszik.

Figyelembe vett csatorna, árokhossz: 7.678 m

Terület befogadója: A 2 sz. záportározó

Érvényes létesítési engedély van a kiépítésére.

A 7 sz. öblözet 65,51 ha-t foglal magában. A terület a Város Dél-keleti részén fekszik.

Meglévő – figyelembe vett csatorna, árokhossz: 12.715 m

Terület befogadója: A 7 sz. átemelőn, nyomóvezetéken keresztül az 5 sz. öblözet Dobó utcai 5-2-0 jelű gravitációs csatornája.

A 8 sz. öblözet 32,27 ha-t foglal magában. A terület a Város Déli részén fekszik.

Meglévő – figyelembe vett csatorna, árokhossz: 7.340 m

Terület befogadója: A 8 sz. átemelőn, nyomóvezetéken keresztül a 9 sz. öblözet Táncsics utcai 9-1-1-1 jelű gravitációs csatornája.

A 9 sz. öblözet 74,26 ha-t foglal magában. A terület a Város Dél-nyugati részén fekszik.

Meglévő – figyelembe vett csatorna, árokhossz: 17.100 m

Terület befogadója: 2 sz. főgyűjtő csatorna

Figyelembe vett összes terület: 411 ha

Összes csatorna hossz: 70.417 m

I/5.3. Főgyűjtő és gyűjtőcsatornák

A főgyűjtő és a gyűjtőcsatornák jellemző adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák.

1 sz. öblözet

| Sorszám | Csatorna neve | Hossza (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-1-0 | 300 |
| 2 | 1-2-0 | 533 |
| 3 | 1-3-0 | 780 |
| 4 | 1-4-0 | 434 |
| 5 | 1-5-0 | 513 |
| mellékcsatornák összes hossza |  | 396 |

Az öblözeten belül 2.956 m csatorna, árok tervezett nyomvonalon épül.

2 sz. öblözet

| Sorszám | Csatorna neve | Hossza (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2-0-0 | 854 |
| 2 | 2-1-0 | 899 |
| 3 | 2-2-0 | 687 |
| 4 | 2-3-0 | 214 |
| 5 | 2-4-0 | 719 |
| 6 | 2-5-0 | 93 |
| 7 | 2-6-0 | 93 |
| 8 | 2-7-0 | 91 |
| mellékcsatornák összes hossza |  | 2.330 |

Az öblözeten belül 5.980 m csatorna, árok tervezett nyomvonalon épül.

3 sz. öblözet

| Sorszám | Csatorna neve | Hossza (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3-0-0 | 521 |
| 2 | 3-1-0 | 376 |
| 3 | 3-2-0 | 96 |
| 4 | 3-3-0 | 95 |
| mellékcsatornák összes hossza |  | 855 |

Az öblözeten belül 1.943 m csatorna, árok tervezett nyomvonalon épül.

4 sz. öblözet

| Sorszám | Csatorna neve | Hossza (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4-0-0 | 1170 |
| 2 | 4-1-0 | 310 |
| 3 | 4-2-0 | 300 |
| 4 | 4-3-0 | 470 |
| 5 | 4-4-0 | 90 |
| mellékcsatornák összes hossza |  | 920 |

Az öblözeten belül 3.260 m csatorna, árok tervezett nyomvonalon épül.

5 sz. öblözet

| Sorszám | Csatorna neve | Hossza (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5-0-0 | 1140 |
| 2 | 5-1-0 | 635 |
| 3 | 5-2-0 | 230 |
| 4 | 5-3-0 | 370 |
| 5 | 5-4-0 | 305 |
| 6 | 5-5-0 | 130 |
| 7 | 5-6-0 | 320 |
| 8 | 5-7-0 | 315 |
| 9 | 5-8-0 | 320 |
| 10 | 5-10-0 | 320 |
| mellékcsatornák összes hossza |  | 7360 |

Az öblözeten belül meglévő nyomvonalon kerül kiépítésre:

5-1-0 jelű csatorna, árok 495-től 635 m-ig

5-1-1-2-1 jelű csatorna, árok 0-tól 45 m-ig

5-1-1-4 jelű csatorna, árok 0-tól 150 m-ig

5-1-3-1 jelű csatorna, árok 0-tól 160 m-ig

5-1-3-2 jelű csatorna, árok 170-től 270 m-ig

5-1-3-2-4 jelű csatorna, árok 0-tól 100 m-ig

5-1-3-5 jelű csatorna, árok 0-tól 155 m-ig

5-1-3-5-1 jelű csatorna, árok 0-tól 40 m-ig

5-1-3-6 jelű csatorna, árok 0-tól 135 m-ig

5-1-3-6-1 jelű csatorna, árok 0-tól 90 m-ig

5-1-4 jelű csatorna, árok 0-tól 120 m-ig

5-1-5 jelű csatorna, árok 0-tól 120 m-ig

Az öblözeten belül 10.090 m csatorna, árok tervezett nyomvonalon épül.

6 sz. öblözet

| Sorszám | Csatorna neve | Hossza (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6-0-0 | 1407 |
| 2 | 6-1-0 | 833 |
| 3 | 6-2-0 | 822 |
| 4 | 6-3-0 | 830 |
| 5 | 6-4-0 | 109 |
| 6 | 6-5-0 | 108 |
| 7 | 6-6-0 | 109 |
| 8 | 6-7-0 | 109 |
| mellékcsatornák összes hossza |  | 1631 |

Meglévő csatornák:

6/1 jelű	915 m

6/1-1 jelű	805 m

Az öblözeten belül 5.958 m csatorna, árok tervezett nyomvonalon épül.

7 sz. öblözet

| Sorszám | Csatorna neve | Hossza (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7-0-0 | 1630 |
| 2 | 7-1-0 | 620 |
| 3 | 7-2-0 | 245 |
| 4 | 7-4-0 | 230 |
| 5 | 7-5-0 | 155 |
| 6 | 7-7-0 | 235 |
| 7 | 7-8-0 | 260 |
| 8 | 7-9-0 | 205 |
| 9 | 7-12-0 | 185 |
| mellékcsatornák összes hossza |  | 8950 |

Az öblözeten belül meglévő nyomvonalon kerül kiépítésre:

7-0-0 jelű csatorna, árok 0-tól 140 m-ig

7-1-0 jelű csatorna, árok 0-tól 250 m-ig

7-1-1-1 jelű csatorna, árok 0-tól 170 m-ig

7-2-2-1 jelű csatorna, árok 0-tól 100 m-ig

7-8-1 jelű csatorna, árok 0-tól 105 m-ig

Az öblözeten belül 11.950 m csatorna, árok tervezett nyomvonalon épül.

8 sz. öblözet

| Sorszám | Csatorna neve | Hossza (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8-0-0 | 830 |
| 2 | 8-1-0 | 240 |
| 3 | 8-4-0 | 265 |
| 4 | 8-8-0 | 270 |
| 5 | 8-9-0 | 675 |
| mellékcsatornák összes hossza |  | 4920 |

Az öblözeten belül meglévő nyomvonalon kerül kiépítésre:

8-1-1 jelű csatorna, árok 140-től 360 m-ig

8-1-1-1 jelű csatorna, árok 0-tól 90 m-ig

8-1-1-2 jelű csatorna, árok 0-tól 95 m-ig

8-1-1-3 jelű csatorna, árok 0-tól 95 m-ig

8-4-3 jelű csatorna, árok 0-tól 110 m-ig

Az öblözeten belül 6.590 m csatorna, árok tervezett nyomvonalon épül.

9 sz. öblözet

| Sorszám | Csatorna neve | Hossza (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9-0-0 | 1040 |
| 2 | 9-3-0 | 365 |
| 3 | 9-4-0 | 490 |
| 4 | 9-6-0 | 725 |
| 5 | 9-7-0 | 420 |
| 6 | 9-8-0 | 600 |
| 7 | 9-11-0 | 550 |
| 8 | 9-12-0 | 440 |
| 9 | 9-13-0 | 325 |
| mellékcsatornák összes hossza |  | 12145 |

Az öblözeten belül meglévő nyomvonalon kerül kiépítésre:

9-0-0 jelű csatorna, árok 250-től 1040 m-ig

9-4-0 jelű csatorna, árok 0-tól 490 m-ig

9-4-1 jelű csatorna, árok 0-tól 100 m-ig

9-4-2 jelű csatorna, árok 0-tól 315 m-ig

9-6-1 jelű csatorna, árok 0-tól 100 m-ig

9-7-1 jelű csatorna, árok 0-tól 100 m-ig

9-8-3 jelű csatorna, árok 0-tól 130 m-ig

9-11-1 jelű csatorna, árok 0-tól 85 m-ig

9-11-2 jelű csatorna, árok 0-tól 240 m-ig

9-13-1 jelű csatorna, árok 0-tól 215 m-ig

Az öblözeten belül 14.405 m csatorna, árok tervezett nyomvonalon épül.

I/6. Belvízvédekezés

I/6.1. Felkészülés a belvízvédekezésre

Nyilvánvaló dolog, hogy a vízkárelhárítás csak akkor lehet hatékony, ha a település megfelelő vízelvezető művekkel, berendezésekkel, személyzettel rendelkezik, illetve a művek, berendezések karbantartása, a védképes állapot fenntartása folyamatosan megtörténik.

A védképes állapot fenntartása keretében gondoskodni kell

- a csatornákban, árkokban lévő vízfolyást gátló akadályok eltávolításáról (cserje, nád, stb.)

- a szivattyúk, tiltók üzemképességéről,

- a tározók leürítéséről,

- a védelmi szertár szükség szerinti feltöltéséről,

- a feliszapolódott csatornák kotrásáról, rézsűk, burkolatok, műtárgyak kijavításáról.

A hossz-szelvény mutatja be a fontosabb csatornák mértékadó vízszállító képességét. A csatornáik kiépítését ennek megfelelően kell elvégezni. Ebben az esetben a művek képesek lesznek elvezetni p = 1 éves gyakoriságú csapadékot a legkisebb károkozással.

A felkészítési időszakban aktualizálni kell:

- szabályzatokat

- riasztási tervet

- közerő-mozgósítási terveket

- mentesítési, kitelepítési és visszatelepítési terveket

- fel kell mérni a technikai eszközöket, gépeket, anyagokat.

I/6.2. Védekezés

A védekezés elrendeléséért, irányításáért a település Polgármestere, illetve az általa kijelölt védelemvezető egy-személyben felelős. A védelemvezető köteles megkezdeni a tényleges védekezést, amint ennek szükségessége felmerül.

I/6.2.1. Védekezési készültségi fokozatok

A védekezés során a veszélyhelyzettől függően a védelemvezető, illetve az illetékes hatóságok védekezési fokozatokat rendelhetnek el.

I. fokozatú készültség:

Amely fokozat a kisebb védekezések közé tartozik.

Elrendelését akkor kell végrehajtani, ha a csapadékvíz elvezető csatorna 80 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény mutatkozik, vagy mély fekvésű területeken elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen belvízi helyzet várható.

II. fokozatú készültség:

Fokozott védekezés csoportjába tartozik, akkor kell elrendelni, ha a belvízelvezető csatornák már teljes mértékben telítettek.

Az időjárás a csapadék szempontjából kedvezőtlen, amely egyre jobban előidézi a csatornák telítettségét, illetve egyre több ideiglenes szivattyúállás üzembe helyezése válik szükségessé, a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.

III. fokozatú készültség:

Akkor kell elrendelni, ha a szivattyútelepek 75 %-ával folyamatosan üzemelnek, vagy a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetve szükségtározását kell elrendelni. Rendkívüli védekezés alatt lehet elrendelni, ha a belvízelöntés olyan mértéket ölt, hogy a belvíz lakott területeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet, és további elöntések várhatók. A vízügyi igazgató a miniszternek javaslatot tesz a rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére.

Rendkívüli készültség:

Akkor rendelhető el, ha a belvíz lakott területeket, iparterületeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet, további elöntések várhatók, vészhelyzet áll elő, mely helyzetnél a katasztrófavédelmi törvény szerint kell eljárni.

I/6.2.2. Védekezés irányítási rendje:

1. Védelemvezető:

A település mindenkori Polgármestere, vagy az általa megbízott személy.

A védelemvezető feladatai:

- A vízállás változások leolvastatása, feljegyzése a meglévő vagy ideiglenes vízmércéken és ezen adatok igény szerinti továbbítása.

- Tájékozódás a várható hidrometeorológiai helyzetről.

- A település lakosságának tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről.

- A védekezéshez szükséges munkaerő mozgósítása, irányítása, anyag és felszerelés biztosítása, utánpótlása.

- A védekezésben részt vevők foglalkoztatása, ellátása, elszállásolása, nyilvántartása és munkájuk irányítása.

- A káros vizek lehetséges legkevesebb kártétellel történő levezetéséhez szükséges valamennyi műszaki intézkedés elrendelése, végrehajtása és ellenőrzése.

- Ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető (emésztő) képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területek figyelembevételével.

- A védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybevett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartása.

- Ha a meglévő anyagok, eszközök és felszerelések a védekezés ellátásához nem elegendők, kiegészítésüket kérheti a Vízügyi Igazgatóságoktól, amit azok térítésmentesen biztosítanak feltéve, ha azokat saját, vagy egyéb már folyamatban lévő más védekezési munkáinál nélkülözhetőek.

- Halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket és erről haladéktalanul értesíti a megyei védelmi bizottság elnökét. Szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, illetve befogadását és visszatelepítését.

- Helyi műszaki felkészültséget meghaladó védekezés esetén az illetékes Körös vidéki Vízügyi Igazgatóságtól műszaki tanácsadó kirendelését kezdeményezni.

- A védekezés során a csatlakozó állami vízfolyás-vagy csatorna szakaszokra, illetőleg területekre kiható nagyobb arányú műszaki beavatkozáshoz (töltésátvágás, síkvidéken mederelzárás, vésztározás, stb.) tekintetében saját hatáskörében dönt, és a védekezés befejezését követően meg kell szerezni az illetékes hatóságok engedélyeit.

- Belvízvédekezéskor: a Város Vízkárelhárítási tervének alkalmazása.

2. Védelemvezető helyettes:

A védelemvezető helyettes az Önkormányzat jegyzője.

Feladata. A védelemvezető távollétében és pihenő idejében, annak teljes körű helyettesítése.

3. Város műszaki csoportjának feladata:

Védelemvezetők döntéseinek előkészítése, adatok biztosítása. Információk beszerzése, rendszerezése, elemzése.

Védelem részletes kidolgozása, védekezési stratégia kidolgozása. Kiürítés esetén a biztonságos mentési munkálatok figyelemmel kísérése.

Beszámoló készítése az elmúlt napokról az események összefoglalása.

Műszaki ügyelet megszervezése, irányítása, védelmi napló vezetése (tartalma: ld: I/9.16.)

Folyamatos tájékozódás helyszíni bejárással.

Védekezést állandóan figyelemmel kell kísérni.

A védelemvezetői utasítások és intézkedések kiadása, végrehajtásának ellenőrzése. Gondoskodni kell, hogy az utasítások a helyszínre eljussanak és azok a védelmi naplóba rögzítve legyenek. A helyszínen és a központ közötti hírközlés biztosítása. A felhasznált anyagok nyílván tartása, pótlása. Napi jelentés készítése.

I/6.2.3. A védekezés személyi és technikai feltételei

Személyi feltételek

A I/9.7. és I/9.8. sz. melléklet tartalmazza a mozgósítás során résztvevő személyek nevét, illetve beosztását. Az I/9.12. melléklet a riasztási rendszer fokozatnak megfelelő személyi felépítését mutatja. A védekezésbe bevont személyek a beosztásuknak megfelelő végzettséggel rendelkeznek.

Védelemvezető: középfokú, vagy felsőfokú végzettségű

Egyéb irányítók: középfokú, vagy felsőfokú végzettségű

Fizikai létszám.

- gépkezelők, gépkocsivezetők

- figyelő segédőrök

- effektív védekezést végzők

Védekezőkkel szemben támasztott követelmények:

- fizikai és egészségi állapot

- irányítási, szervezési kézség, rátermettség

- védekezési gyakorlat, védekezési tapasztalat

- elérhetőség, hozzáférhetőség

Nyilvánvalóan a védelmi szervezeten belül, alulról felfelé a következmények egyre nőnek. A következményeket komplex módon kell értelmezni és alkalmazni. A védekezési tapasztalat és gyakorlat bizonyos szinteken nagyobb súlyt képezzen, mint a végzettség.

A segédőri figyelőszolgálatot ellátóknak a fizikai és egészségi alkalmasság mellett lehetőleg védekezési tapasztalatokkal rendelkezőknek és a káros vízi jelenségek felismerésére is képesek legyenek.

A védekezésben segítséget nyújtó személyzet:

Közmunkások: 10 fő

Önkéntes tűzoltók: szükség szerint

Lakosság: szükség szerint

Technikai feltételek

A védekezéshez szükséges anyagok, eszközök, gépek és gépjárművek elhelyezéséről és biztosításáról a műszaki csoportnak kell gondoskodni.

Védelmi szertár, raktár pontos helye: 	Polgármesteri Hivatal

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

A felelős raktáros feladata:

A védelmi raktárból való anyag kiadásokról naprakész állapotba kell vezetni a nyilvántartást, pótolni szükséges az elhasznált anyagokat. A védekezés befejezése után összefoglaló jelentést kell készíteni a felhasznált anyagokról.

A védekezéshez az Önkormányzat rendelkezésére álló gépek: Fiat Ducato 1 db, MTZ vontató 1 db, rakodógép 1 db, Volkswagen Golf gépkocsi 1 db, Dacia Duster gépkocsi 1 db, Renault Trafic gépkocsi 1 db.

A további szükséges járműveket a lakosság biztosítja, ezek kirendeléséről a védelemvezető gondoskodik.

A védekezésnél nyújtott külső segítség:

Az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, ill. a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről általában mobil szivattyúk igénybevétele válik szükségessé.

I/6.2.4. Anyagnyerő helyek

A sikeres védekezés alapvető feltétele, hogy a védekezéshez szükséges anyagok a védelemvezetés rendelkezésére álljanak.

Ehhez szükséges, hogy a lehetséges természetes anyagok helyei feltárásra kerüljenek mind mennyiségi, mind minőségi állapotban. A szállításhoz szükséges útvonalak kijelölésre kerüljenek. A fel-lerakodáshoz a szükséges kézi és gépi erő, rendelkezésre álljon.

A városban rendelkezésre álló anyagnyerő helyek:

homoknyerő hely: a város területétől DNy-ra található, 2 km távolságra

kitermelhető mennyiség: szükséges mennyiség

- földnyerő hely: a város területétől DNy-ra található, 2 km távolságra

kitermelhető mennyiség: szükséges mennyiség

I/6.2.5. A védelembe bevonható szervezetek:

Csorvási Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

Gépjárműre épített valamint hordozható szivattyúk alkalmazása, illetve hordozható szivattyúk és az ezek szállításához szükséges technikai eszközök biztosítása.

A tömlők segítségével a víz elvezetése nagyobb távolságra.

Városi Körzeti megbízott:

Feladatai közé tartozik a rendfenntartás, kimenekítés és kiürítés esetén a vagyon védelme, illetve a megfelelő közbiztonság.

Megfelelő együttműködést kell biztosítani a Polgármesteri Hivatallal és a település polgárőrségével.

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály:

Belvíz esetén az Népegészségügyi Osztálynak folyamatos közreműködésére van szükség. Belvízkárokon kívül meg kell előzni a szennyezet víz által hordozott baktériumok elterjedését és a fertőzés megelőzését.

Nagyobb mértékű ellenőrzésre van szükség

- a víznyerő helyek ellenőrzése

- élelmiszer kereskedelmi és tároló helységek ellenőrzése

- mintavétel a belvíz által elárasztott területekről

- laboreredményektől függően intézkedés a fertőtlenítések végrehajtására

- kiürített területekre való visszaköltöztetés engedélyezése

- védőoltások végrehajtása

Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság:

Feladata:

- veszélyeztetett állatállománynál jelentkező megbetegedések kiszűrése

- állategészségügyi rendszabályok betartása a belvíz által veszélyeztetett területeken lévő állatállomány rendszeres ellenőrzése, elhullott állatok begyűjtésének irányítása, járványok, fertőzések elkerülése érdekében

- az állat eü. állomás fertőtlenítő gépeinek igénybevétele, szükség szerinti alkalmazása

A védelmi munkálatok elhúzódásával egyidejűleg a település polgármestere ideiglenes polgári védelmet rendelhet el, amely max. 15 napig veheti igénybe az ideiglenes szolgálatba bevont személyeket.

I/6.3. Mentési útvonalak, igénybe vehető elhelyezési létesítmények

Mentési útvonalként a 47 sz. főút javasolható. A közintézmények épületeinek kiürítésére nagyobb gondot kell fordítani, mert a nagy létszám miatt nehezebb a biztonságos kiürítés.

A mentési útvonalak kijelölésénél a kiürítési és mentési tervben foglaltak szerint kell eljárni, amelyet az I/9. Védelmi terv mellékletei tartalmazzák.

Nagyobb közintézményekben elhelyezhető létszám:

Közösségi ház Csorvás, Rákóczi u. 13.		100 fő

Művelődési ház Csorvás, Petőfi u. 12.		400 fő

Általános Iskola Csorvás, István király u. 34.	200 fő

Általános Iskola Csorvás, Arany J. u. 8.		180 fő

Óvoda Csorvás, István király u. 30.	60 fő

Óvoda Csorvás, Bocskai u. 2.	60 fő

Tornacsarnok Csorvás, István király u. 11.	400 fő

Szociális Otthon Csorvás, Rákóczi u. 15.	75 fő

Egészségház Csorvás, Kinizsi u. 2.	100 fő

I/7. A védekezés megszűnését követő intézkedések

A védekezés megszűnését követően a védelemvezető köteles gondoskodni:

- a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságnak, az illetékes Kormányhivatalnak, Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és a Tűzoltó-parancsnokságnak a védekezés megszüntetésének bejelentéséről

- a Társ Községeket is értesíteni kell a védekezés megszűnéséről

- a védekezés célját szolgáló művek (töltések, depóniák, csatornák, műtárgyak) sürgős helyreállításáról

- a védekezési anyagok, eszközök, felszerelések összegyűjtéséről, visszaadásáról a tulajdonosoknak, illetve pótlásáról

- a károk felméréséről

A készültség megszüntetését követő 30 napon belül a védelemvezető a felülvizsgálatra jogosult szerv részére a védekezésről összefoglaló jelentést köteles készíteni és jóváhagyásra előterjeszteni A jelentésben elemezni kell a helyi vízkárelhárítási készültségeket kiváltó okokat, a védekezés folyamán megtett intézkedések eredményeit, a műveken végzett munkálatokat, a jelentkező károk mértékét, a védekezésben közreműködők létszámát, a foglalkoztatott gépeket, járműveket, a felhasznált anyagokat, a védekezés költségét, valamint a védekezés során szerzett tapasztalatokat. Ismertetni kell továbbá a jellemző vízállásokat és hidrometeorológiai helyzet értékelni kell.

Az összefoglaló jelentésnek ki kell térnie arra, hogy milyen tevékenységekkel lehetne csökkenteni a károkat, illetve a védekezés tapasztalatai alapján, mely területeken kell további műszaki tevékenységeket – fejlesztést, fenntartást – folytatni a hatékonyabb vízelvezetés, a vízkárok megelőzése érdekében. A dokumentum egy példányát a területileg illetékes vízügyi igazgatóság részére is meg kell küldeni.

I/8. Vízi létesítmények felülvizsgálati rendje

A már kiépült belterületi csatornák nyomvonalát évente legalább egy alkalommal, ősszel be kell járni. A bejárás során észlelt rendellenességet, szelvénybeomlást műtárgy előtti vagy utáni kimosódást, műtárgytörést, a víz lefolyását gátló minden tényezőt fel kell jegyezni és a kijavításukról haladéktalanul gondoskodni kell. A belvízvédelmi létesítmények őszi felülvizsgálatára meg kell hívni a Vízügyi Igazgatóságok képviselőit, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az érintett Vízgazdálkodási Társulatok munkatársait.

A felülvizsgálat során megállapított hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet kell készíteni. Az intézkedési tervben meg kell jelölni a szükséges teendők végrehajtásának határidejét, valamint az intézkedésért felelős személyeket. A védekezésre kötelezett szerv vezetőjének a védelmi helyzetről a felülvizsgálati jegyzőkönyvek alapján értékelő jelentést kell készítenie, és azt az intézkedési tervvel együtt december 10-ig jóváhagyásra meg kell küldeni a felülvizsgálatra jogosult szervnek.

Gyula, 2011. július hó

Kőváriné Szabó Erzsébet

tervező

VZT/04-176-96

KÖVITE-PLUSZ

Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

Gyula, Nagyváradi út 54.  5701 Gyula, Pf.: 42.

E-mail: kovite@kovite.hu Tel/Fax.: 66/463-138, 66/561-581            MSZ EN ISO 9001

Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 04-09-006190         Tanúsítvány száma: 426010529

I/9. VÉDELMI TERV MELLÉKLETEI

CSORVÁS VÁROS

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVÉHEZ

G Y U L A

- 2011. –

I/9.1. Veszélyeztetett területek mentesítése

Terület száma: I.

Helye: a település északi részén található Liszt, Bajcsy utcákat érinti

Elöntés okai: árokhálózat kiépítetlensége

Veszélyeztetett létesítmények: 14 db

Veszélyeztetett lakosság száma (fő): 56 fő

Beavatkozás módja: Szivattyúzás, árok kiépítése

I/9.1. Veszélyeztetett területek mentesítése

Terület száma: II.

Helye: a település ÉK-i részén található Batthyány, Széchenyi, István király utcákat érinti

Elöntés árokhálózat kiépítetlensége

Veszélyeztetett létesítmények 19 db

Veszélyeztetett lakosság száma (fő): 76 fő

Beavatkozás módja: Csatornák kiépítése

I/9.1. Veszélyeztetett területek mentesítése

Terület száma: III.

Helye: a település Ny-i részén található Széchenyi, Rákóczi, Hunyadi, Gremsperger utcákat érinti

Elöntés okai: árokhálózat kiépítetlensége

Veszélyeztetett létesítmények 59 db telek

Veszélyeztetett lakosság száma (fő): 160 fő

Beavatkozás módja: szivattyúzás, csatornák kiépítése

I/9.1. Veszélyeztetett területek mentesítése

Terület száma: IV.

Helye: a település K-i részén található Bocskai, Bercsényi, Munkácsy, Március 15. utcákat érinti

Elöntés okai: árokhálózat kiépítetlensége

Veszélyeztetett létesítmények 40 db telek

Veszélyeztetett lakosság száma (fő): 108 fő

Beavatkozás módja: szivattyúzás, csatornák kiépítése

I/9.1. Veszélyeztetett területek mentesítése

Terület száma: V.

Helye: a település DK-i részén található Hóvirág, Móricz, Október 6. utcákat érinti

Elöntés okai: megrongálódott átereszek

Veszélyeztetett létesítmények 18 db

Veszélyeztetett lakosság száma (fő): 72 fő

Beavatkozás módja: átereszek kiváltása

I/9.1. Veszélyeztetett területek mentesítése

Terület száma: VI.

Helye: a település középső részén található Bajcsy Zsilinszky és Hunyadi János utcákat érinti

Elöntés okai: lokális mélyterület elvezetés nélkül

Veszélyeztetett létesítmények 6 db

Veszélyeztetett lakosság száma (fő): 25 fő

Beavatkozás módja: elvezető csatorna kiépítése

I/9.1. Veszélyeztetett területek mentesítése

Terület száma: VII.

Helye: a település ÉK-i részén található Jókai utcát érinti

Elöntés okai: elvezető csatorna hiánya

Veszélyeztetett létesítmények: 10 db

Veszélyeztetett lakosság száma (fő): 50 fő

Beavatkozás módja: csatorna kiépítése

I/9.2. Vízkormányzási feladatok (tervezett)

Vízkormányzási hely száma. -

Helye: az 1. sz. főgyűjtő csatlakozása a Dögös-Kákafoki főcsatornához

Vízkormányzási műtárgy: tiltós csőáteresz

Kezelője: beosztás szerint

A szükséges beavatkozás: a víz visszaáramlásának megakadályozása a befogadó csatorna magas vízállása esetén

I/9.2. Vízkormányzási feladatok (tervezett)

Vízkormányzási hely száma. -

Helye: a 2. sz. főgyűjtő csatlakozása a Hajdúér-Ottlakai csatornához

Vízkormányzási műtárgy: tiltós csőáteresz

Kezelője: beosztás szerint

A szükséges beavatkozás: a víz visszaáramlásának megakadályozása a befogadó csatorna magas vízállása esetén

I/9.3. Vízmércék (tervezett)

Helye: 1. sz. záportározó

Vízmérce „0” pontja: 87,97 mBf

Beavatkozást igénylő vízállás: 88,97 mBf

Maximális vízállás: 89,97 mBf

A szükséges beavatkozás módja: az 1. sz. főgyűjtő kiépítése

I/9.3. Vízmércék (tervezett)

Helye: 2. sz. főgyűjtő 1+040 szlv-ben

Vízmérce „0” pontja: 88,90 mBf

Beavatkozást igénylő vízállás: 89,30 mBf

Maximális vízállás: -

A szükséges beavatkozás módja: a csapadékvíz átemelése

I/9.4. Tározás (létesítés alatt)

Tározó neve: 1. sz. záportározó

Becsatlakozó csatornák: 2-0-0 jelű csatorna

Vízmérce „0” pontja: 87,97 mBf Beavatkozást igénylő vízállás 88,97 mBf

Beavatkozás módja: az 1. sz. főgyűjtő kiépítése

I/9.4. Tározás (létesítés alatt)

Tározó neve: 2. sz. záportározó

Becsatlakozó csatornák: 3-0-0 jelű csatorna

Vízmérce „0” pontja: - mBf Beavatkozást igénylő vízállás - mBf

Beavatkozás módja: -

I/9.5. Szivattyúzási feladatok (tervezett)

Sorszám: 1. (Helyszínrajz szerint)

Helye: Az 1. sz. főgyűjtő csatorna végszelvénye

Szivattyú típusa: CP 3102 MT460 Nyomócső mérete: Ø 100

Szivattyú beszerezhető: -

Szivattyúkezelő: beosztás szerint

I/9.5. Szivattyúzási feladatok (tervezett)

Sorszám: 3. (Helyszínrajz szerint)

Helye: A 3. sz. nyomóvezeték végszelvénye

Szivattyú típusa: CP 3102 MT460 Nyomócső mérete: 471 Ø 100

Szivattyú beszerezhető: -

Szivattyúkezelő: beosztás szerint

I/9.5. Szivattyúzási feladatok (tervezett)

Sorszám: 4. (Helyszínrajz szerint)

Helye: Széchenyi u. 61.

Szivattyú típusa: CF 3041 HT Nyomócső mérete: 285 m, Ø 100

Szivattyú beszerezhető: -

Szivattyúkezelő: beosztás szerint

I/9.5. Szivattyúzási feladatok (tervezett)

Sorszám: 5. (Helyszínrajz szerint)

Helye: Zrínyi u. 2.

Szivattyú típusa: CP 3085 MT Nyomócső mérete: 140 m, Ø 80

Szivattyú beszerezhető: -

Szivattyúkezelő: beosztás szerint

I/9.5. Szivattyúzási feladatok (tervezett)

Sorszám: 7. (Helyszínrajz szerint)

Helye: Dobó u. 45.

Szivattyú típusa: CF 3041 HT Nyomócső mérete: 210 m, Ø 100

Szivattyú beszerezhető: -

Szivattyúkezelő: beosztás szerint

I/9.5. Szivattyúzási feladatok (tervezett)

Sorszám: 8. (Helyszínrajz szerint)

Helye: Somogyi u. 3/1.

Szivattyú típusa: CF 3041 HT Nyomócső mérete: 90 m, Ø 100

Szivattyú beszerezhető: -

Szivattyúkezelő: beosztás szerint

I/9.6. Védelmi szervezeti beosztás

Település neve: Csorvás

- Védelemvezető neve: Baráth Lajos Beosztása: Polgármester Munkahelyi tel.sz.: 06-66/258-022 - Védelemvezető helyettes neve: Dr Kerekesné Dr. Mracskó Györgyi Beosztása: Jegyző Munkahelyi tel.sz.: 06-66/258-001

Műszaki ügyintéző: Lászlóné Dr. Bócsik Petra Munkahelyi tel.sz.: 06-66/258-001

I/9.7. KÖZERŐK MOZGÓSÍTÁSI TERVE

| Megye, város, község | Közerő mozgósításáért, ellátásért felelős neve |  |  |  | Közerő elhelyezése, váltás megszervezése | Közerő létszám, anyag, eszköz szállításra felhasználható járművek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Műszaki irányítók (ügyintézők) | Élelmezési felelős | Egészségügyi felelős | Bérjegyzék kezelője (kifizetők) |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Békés Megye Csorvás város | Baráth Lajos Polgármester Batthyány u. 4/1. Dr. Kerekesné Dr.Mracskó Gyöngyi Jegyző Csorvás, Móra F. u. 33. | Kun Judit Csorvás, István király utca 30. | Rácz Imréné Csorvás, Előd u. 16. | Kelemenné Pocsai Klára Csorvás, Ady 37. | Kondacs Szilárd, Csorvás, Thököly u. 3. | Külön kimutatás szerint |

I/9.8. KÖZERŐK KIÁLLÍTÁSI TERVE

| Közerők felett rendelkezni jogosult neve, szolgálati beosztása, lakcíme, telefonszáma | Kéziszerszámokkal rendelkező munkaképes emberek brigádokba való beosztása |  | Anyagszállításra alkalmas |  | Szivattyúgépkezelő személyek neve és lakcíme | A város területén állandó telephellyel bíró személy-és tehergépkocsik, vontatók, pótkocsik, szivattyúk meghajtására alkalmas traktorok, motorok |  |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brigádvezető neve, lakcíme | Brigádtagok neve, lakcíme | Brigádvez. Neve, lakcíme | Brigádtagok neve, lakcíme |  | Kiállításra köteles szerv. személy | Gépjármű megnev. Forgalmi rendszám | Gk. teher-bíró képessége (tonna) |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Baráth Lajos Polgármester Batthyány u. 4/1. | Kondacs Szilárd, Csorvás, Thököly u. 3. | Orbán Attila Móricz Zs. u.1. Ivanics Róbert Október 6. u. 17. | Kondacs Szilárd, Csorvás, Thököly u. 3. | Polgármesteri Hivatal által kijelölt személyek | Kálmán János Csorvás, Bartók B. u. 30. | Külön kimutatás szerint |  |  |  |

I/9.9. KIÜRÍTÉSI ÉS MENTÉSI TERV

| Kiürítendő |  |  |  |  |  |  | Rendelkezésre álló jármű és létszám |  |  |  | Kiürítési időtartam | Szükséges idegen jármű és létszám |  |  | Befogadó | Elhelyezés |  |  | Élelmezés |  | Egészségügyi személyek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Városrész, községrész neve | Családok száma | Lakosok száma | Szarvasmarha (ló) | Sertés | Egyéb | Gabona (tonna) | Lovaskocsi | Vízi jármű | Tehergépkocsi | Vontató pótkocsival |  | Tehergk. Vontató pótk. | Közerő | Karhatalom | Község, város neve | Távolság km-ben | Középületben | Magánosoknál | Közös konyhában | Magánosoknál |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| Csorvás Város | 2000 | 4830 | 150 | 500 | 10000 | 18000 | - | - | 1 | 1 | Védekezési fokozatnak megfelelő | 37 | Szükség szerint |  | Orosháza | 15 |  | - | 1500 | - | Dr. Duliskovich Ilona Dr. Szénási Levente |

I/9.10. Védelmi eszközök és anyagok

| Tárolás helye | Ásó | Lapát | Balta | Ácskapocs | Fűrész | Csáklya | Talicska | Csónak | Zsák | Világító eszköz | Deszka | Gerenda | Palló | Rőzse | Karó | Terméskő | Homok | Huzal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | m3 | m3 | m3 | kéve | db | m3 | m3 | m |
| A személyi használati eszközöket a mozgósítás során a polgárok biztosítják |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I/9.11. sz. Kimutatás

A védekezésbe bevonható szervekről

| ssz. | Megnevezés | Cím | Vezető neve | Beosztása | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Csorvás Polgármesteri Hivatal | Csorvás Rákóczi u. 17. | Baráth Lajos | polgármester | 06-66 258-022 |
| 2 | KÖVIZIG Szarvasi Szakaszmérnöksége | Szarvas, Körös u. 1. | Megyeri Mihály | szakaszmérnök | 06-66 311-733 |
| 3 | Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság | Orosháza, Kossuth tér 3. | Bohák János | tü. Parancsnok alezredes | 06/68/414-244 |
| 4 | Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság | Békéscsaba Kazinczy u. 9. | Viczián György | tü. alezredes, tűzoltó parancsnok | 06-66/549-471 |
| 5 | Rendőrségi Körzeti megbízott | Csorvás Rákóczi u.37. | Molnár László | körzeti megbízott | 06-30 633-7223 |
| 6 | Békéscsabai Városi Rendőr-kapitányság | Békéscsaba Bartók B. út 1-3. | Dr .Bede Sándor | rendőr ezredes | 06-66 523-700 |
| 7 | Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | Békéscsaba Derkovits sor 2. | Dr. Sárosi Tamás | főosztályvezető | 06-66 540-690 |
| 8 | Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc -biztonsági és Állategészségügyi Osztály | Békéscsaba, Szerdahelyi út 2. | Sztankovánszkiné Dr. Barta Gabriella | osztályvezető | 06/66/540-230 |
| 9 | Csorvási Polgárőrség Közhasznú Egyesület | Csorvás Rákóczi u. 26. | Makszi József | vezető | 06-30/218-6470 |
| 10 | Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály | Gyula Megyeház u. 5-7. | Dr. Illich Andrea | főosztályvezető | 06-66 362-944 |
| 11 | Dél-Békés Megyei VGT | Orosháza Luther u. 29. | Oskó Attila | igazgató-főmérnök | 06/68/411-544 |
| 12 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Békéscsaba Kazinczy u. 9. | Kiss András Zoltán | tű. dandártábornok | 06/66/549-470 |

A személyi változásokat folyamatosan át kell vezetni a kimutatáson.

I/9.12. BELVÍZVESZÉLY ESETÉN

A

RIASZTÁS RENDSZERE

I/9.12.a. BELVÍZVESZÉLY ESETÉN A RIASZTÁS RENDSZERE

I-es fokozat

|  | Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság |  |  | Polgármester Baráth Lajos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Műszaki irányító Dr. Kerekesné Dr Mracskó Gyöngyi Jegyző |  |  |  | KÖVIZIG |  |

Megjegyzés: a szaggatott vonallal jelzett szervek felé tájékoztatási kötelezettség

I/9.12.b. BELVÍZVESZÉLY ESETÉN A RIASZTÁS RENDSZERE

II-es fokozat

|  | Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság |  |  |  | Polgármester Baráth Lajos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Műszaki irányító Dr. Kerekesné Dr Mracskó Gyöngyi |  |  |  | KÖVIZIG |  |
|  | Brigádvezetők Kondacs Szilárd |  |  |  | Vízkormányzók |  |  |  |

Megjegyzés: a szaggatott vonallal jelzett szervek felé tájékoztatási kötelezettség

I/9.12.c. BELVÍZVESZÉLY ESETÉN A RIASZTÁS RENDSZERE

III-as fokozat

|  |  |  | Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság |  |  |  |  |  |  | Polgármester Baráth Lajos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helyi Kat.ved. P-ság Ügyelet |  |  |  |
|  |  |  | Műszaki irányító Dr. Kerekesné Dr Mracskó Gyöngyi Jegyző |  |  |  | Ideiglenes Katved. Szolgálat (belvízvéd. cs.) |  |  | KÖVIZIG |  | Tűzoltóság Orosháza |  |
|  | Raktáros Huszár István Ottó |  | Brigádvezetők Kondacs Szilárd |  | Gép-kezelők Borbély István |  | Víz-kormányzók |  |  |  |  |  |  |

Megjegyzés: a szaggatott vonallal jelzett szervek felé tájékoztatási kötelezettség

I/9.13. Hírközlés megszervezése

A település teljes területén a belvízvédelem elhárításában szereplő közületeket, intézményeket telefonon lehet értesíteni, elérhetők a műszaki leírásban foglalt számokon.

A védelemvezető helyettes a fokozatnak megfelelően telefonon, illetve közvetlenül irányítja a védelemben résztvevőket.

I-II. fokozat esetén elegendő a közvetlen értesítés, III. fokozat már más hírközlési vonalat is igényel. A védelem irányítóinak, a vízőröknek, a szivattyúállások kezelőinek mobil telefont kell biztosítani.

A helyi polgárok értesítése érdekében fel lehet használni a televíziót és a rádiót.

Egyben a lakosság segítségét is kérhetik amennyiben szükségessé válik.

Fontos a kapcsolat az ideiglenes Kat.ved. Szolgálat, a VIZIG-ek, a Társulatok, a Tűzoltóság és az Önkormányzat műszaki csoportja között.

I/9.14. VIZIGEK-től kért segítség

A belvízvédekezés felkészülési szakaszában a Vízügyi Igazgatóságok a tulajdonában lévő csatornák és műtárgyaik folyamatos karbantartásával biztosítja a belterületről elvezetésre kerülő vízmennyiség befogadását és elvezetését.

A védelemvezető alapvető érdekei közé tartozik a szakmai irányítással rendelkező VIZIG-ekkel és a Vízgazdálkodási Társulat-okkal való szoros kapcsolat fenntartása.

Az I. fokú belvízvédelmi készültség elrendelését követően a belvízvédelmi készültség megszüntetéséig az önkormányzat napi tájékoztatást ad a KÖVIZIG részére, a belvizvedelem@kovizig.hu e-mail címre az előző napon történt védekezéssel kapcsolatos eseményekről.

A VIZIG-ek szakmai segítségnyújtást biztosítanak a védekezés esetén felmerülő problémák kezeléséhez.

Az anyagi eszközök, szivattyúk, stb. csak korlátozottan állnak a KÖVIZIG rendelkezésére, így azok a település védekezésére csak részben igényelhetők.

I/9.15. Fogalom-meghatározások

- vízgazdálkodás: a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás)

- közérdek mértéke: a közfeladatoknak a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekre is figyelemmel megállapított színvonalon történő ellátása.

- csatorna: egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvíz elvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízi létesítmény

- vízfolyás: minden olyam természetes vagy mesterséges terepalakulat, amelyben állandóan vagy időszakosan víz áramlik.

- meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló természetes mélyedés vagy kiépített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít

- vízimunka: az a tevékenység, amelynek az a rendeltetése, hogy a víz lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét, vagy minőségét, medrét, partját a vizek kártételeinek elhárítása, a víz hasznosítása, minőségének és mennyiségének megfigyelése céljából befolyásolja

- vízi létesítmény: az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása – ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást – minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja

  - közcélú vízilétesítmény: amely az államnak, illetve a helyi Önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen a víziközművekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei elleni védelmet, a vízkészleltek feltartását, megóvását, hasznosítását, pótlását és állapotának figyelemmel kísérését, a vízkészlettel való gazdálkodását szolgálja

- védmű: a vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízi létesítmény

- vízkár: a vizek többletéből vagy hiányából származó kár

- vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás): a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni szervezett tevékenység

- a védekezés műszaki feladatai: az árvizek, a belvizek időszakában a védőműveken és/vagy azok mentén, a védőművek védő-, illetőleg működőképességének megőrzése

- a védekezés államigazgatási feladatai: a védekezéssel összefüggő rendvédelmi, szociális és egészségügyi hatósági, továbbá a műszaki feladatok ellátásához szükséges munkaerő, eszköz, anyag, felszerelés rendelkezésre állása, valamint a vizek kártételei által fenyegetett területeken az élet-és vagyonbiztonság érdekében végzendő megelőző és operatív feladatok

- nyílt ártér: olyan terület, amelyet a folyók és patakok medréből kilépő víz – az árvíz – szabadon elönthet

- mentesített ártér: olyan terület, amelyet épített védőművek védenek a folyók és patakok árvizeinek elöntésétől

- védelmi szakasz: az árvízvédelmi vonalaknak és a belvízrendszernek a védekezés irányítására és végrehajtására meghatározott része

- védekezési készültség: a veszély mértéke szerint meghatározott, a biztonság érdekében szükséges intézkedések megtételének intézményes kerete

- a védekezési készültségi fokozatai: I., II., III. és rendkívüli védekezési készültség

18. 	veszélyhelyzet: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44.§ aa) és ab) pontja

44.§ A veszélyhelyzet az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet különösen a következő események válthatnak ki:

a) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, különösen:

aa) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, vagy töltésszakadás veszélye fenyeget, *

ab) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és a veszélyeztetés olyan mértékű, hogy a kár megelőzése, az újabb elöntések elhárítása meghaladja az erre rendelt szervezetek védekezési lehetőségeit,

I/9.16. A védelmi napló vezetésének általános szabályai

A védelmi napló a helyi vízkárelhárítási tevékenységéről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván!

- Védelmi naplót a helyi vízkárelhárítási tevékenységről folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.

- A naplóbejegyzéseket időrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.

- Többek közt naponta bejegyzendő:

- az elvégzett védekezési munka

- a felhasznált eszközök mennyisége

- a védekezésben résztvevők létszáma

- az ügyelet átadás-átvétel

- a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések

- A védelmi naplóba csak a védelmi törzs és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.

- A védelmi naplót a helyi védelmi törzs központi irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.

- A mintaokmány a terv mellékletét képezi.